## Slide 1
CIMDEV AI 编程 II 期
系统知识库：
明天怎么讲、接下来怎么做
一个项目先行 · 业务全流程接入 · Workspace作为正式知识源
方案版本 v4｜业务沟通材料
Notes: 开场只讲一个结论：我们不是再造知识库，也不是只给Review加一个搜索框。我们先选择一个项目，把Workspace知识贯穿需求到交付的完整流程。
[Sources]
- CIMDEV AI 编程 II 期系统知识库可执行方案 v4
- cx-aicode旧版本源码核验记录

## Slide 2
客户真正要的不是“上传14类文档”
02
客户要的是：AI做每一步工作时，都能知道这个系统真实的业务规则和技术约束。
知识建设
把术语、流程、状态机、接口、数据和历史错误整理成可信、带版本的系统知识。
流程赋能
让cx-aicode在需求、设计、实现、Review、测试和收尾阶段按需使用同一套正式知识。
验收看AI是否更懂业务、少返工、少犯错，不看Workspace里有多少空目录。
Notes: 向业务解释时不要从RAG、Top-K、MCP开始。先讲业务结果：AI不再只懂通用代码，而是能遵守本系统的规则。
[Sources]
- CIMDEV AI 编程 II 期项目规划书
- Workspace知识问答友好文档格式指南

## Slide 3
Workspace管知识，cx-aicode管做事
03
业务资料
专家规则
历史经验
Workspace
正式知识源
OpenCode主代理
按流程查询
cx-aicode
完整流程
不接管工作流
不让只读Agent联网
不改成另一套平台
Notes: 这页是业务介绍的核心架构。Workspace是知识中枢；cx-aicode原有流程保留；主代理在合适阶段查询；只读reviewer继续保持安全边界。
[Sources]
- CIMDEV AI 编程 II 期系统知识库可执行方案 v4
- C:\works\cx-aicode\skills\process\cx-codereview\SKILL.md
- C:\works\cx-aicode\agents\cx-code-reviewer.md

## Slide 4
一个项目先行，但业务流程必须完整
04
需求分析
方案设计
任务与实现
Code Review
测试验证
交付收尾
术语、边界
流程、状态机
架构、API
数据、技术债
规范、约束
典型实现
业务规则
历史错误
验收条件
异常场景
文档影响
知识反馈
工程上可以分步骤开发；业务上任何一个阶段缺失，都不能算试点交付完成。
Notes: 纠正可能的误解：之前详细讲Review只是因为源码接入点最明确，不代表业务只做Review。分批的是系统数量，不是流程能力。
[Sources]
- 单项目系统知识库完整流程验证实施方案
- cx-aicode与Workspace代码实施方案

## Slide 5
真正难点不在“调一个接口”
05
01 知识可信
谁确认业务事实？旧版本怎样退出检索？冲突知识谁裁决？
02 阶段问题构造
需求、设计、实现和测试问的问题不同，不能复用一句万能Prompt。
03 工具接入边界
主代理查询、只读reviewer消费；不能破坏现有门禁、权限和打包。
04 效果怎么证明
既看每个阶段，也看端到端遗漏、返工、缺陷和周期。
Notes: 实现难点按业务语言讲四类：知识治理、阶段查询、系统集成、效果评测。不要把API字段当成最大难点。
[Sources]
- CIMDEV AI 编程 II 期系统知识库可执行方案 v4
- cx-aicode旧版本源码核验记录

## Slide 6
目前已确定什么，还缺什么
06
已确定
待Workspace与最新版确认
✓ Workspace是正式知识源
✓ 一个项目必须覆盖完整流程
✓ 主代理调用，reviewer不联网
✓ 统一工具与统一返回契约
✓ 失败可降级，不破坏原流程
○ Token获取与刷新
○ 问答APP真实URL和流式协议
○ 来源、版本、错误码字段
○ OpenCode工具/MCP注册方式
○ 最新版cx-aicode目录与契约差异
Notes: 这页帮助控制预期。业务架构已经确定；真实API和最新版代码只是实施映射，不再推翻整体方向。
[Sources]
- CIMDEV AI 编程 II 期系统知识库可执行方案 v4
- 用户提供的Workspace开放平台和RAG工作流材料

## Slide 7
一个项目的实施路线：先知识，再工具，再全流程
07
1 准备知识
选项目和专家
整理正式知识
建立验证集
2 打通工具
认证与问答
项目绑定
状态与降级
3 接入全流程
需求到交付
逐阶段接入
保持原流程
4 对照验收
阶段指标
端到端指标
形成推广决策
完成标准：一个项目从需求到交付全部可用，而不是某个阶段演示成功。
Notes: 路线不承诺固定大周期。先完成一个项目的完整闭环，用真实工作量再估算其余15个系统。
[Sources]
- cx-aicode与Workspace代码实施方案
- 单项目系统知识库完整流程验证实施方案

## Slide 8
明天你要做的，不是讲代码，而是确认五件事
08
1
确定第一个试点项目和业务负责人
2
指定系统架构师：谁对知识正确性签字
3
确认完整流程范围：需求到交付一个都不能少
4
向Workspace团队索取问答APP真实API与脱敏样例
5
向cx-aicode团队索取最新版代码和OpenCode工具接入方式
Notes: 如果会议时间有限，就用这页推动决定。没有项目、责任人、API和最新版代码，技术团队无法进入真实实施。
[Sources]
- CIMDEV AI 编程 II 期系统知识库可执行方案 v4

## Slide 9
面向业务，可以这样介绍
09
“我们不是让大家再维护一套文档，也不是让AI随便搜索资料。
Workspace会保存经过负责人确认、带版本的系统知识。cx-aicode在需求、设计、开发、审查和测试时，会按当前任务主动查询这些知识。这样AI不仅会写代码，还知道本系统的业务规则。
我们先选一个项目跑通完整流程，确认确实减少遗漏、返工和错误，再复制到其他系统。”
避免使用：向量库、Chunk、Top-K、MCP、Agent编排细节
业务只需要理解：可信知识 → 全流程使用 → 效果可证明
Notes: 这一页可以基本照读。业务对象关心维护成本、责任、效果和推广，不需要先理解技术名词。
[Sources]
- CIMDEV AI 编程 II 期系统知识库可执行方案 v4

## Slide 10
明天会议的目标
不是批准所有技术细节，
而是让一个项目真正启动。
会议结束前应明确
试点项目 · 知识负责人 · Workspace接口负责人 · cx-aicode代码负责人 · 下一次技术核验时间
决策原则：一个项目先行，完整流程交付，数据证明后推广。
Notes: 收尾时把讨论拉回到责任人与下一步，不在会议上陷入未提供的API字段细节。
[Sources]
- 单项目系统知识库完整流程验证实施方案